เอกสารโปรเจคจบฉบับปรับแผน 9 เดือน

ระบบวิเคราะห์และเพิ่มประสิทธิภาพตารางสอนโรงเรียน

School Timetable Quality Analysis and Recommendation System

| รายการ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| ระยะเวลาโครงการ | รวม 9 เดือน |
| เทอมแรก | 4 เดือน: ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และนำเสนอรายละเอียดทั้งหมดที่จะทำ |
| ช่วงปิดเรียน | 1 เดือน: เตรียมสภาพแวดล้อม, repo, prototype ลดความเสี่ยง, seed data |
| เทอมสอง | 4 เดือน: พัฒนาระบบจริง ทดสอบ จัดทำรายงาน และนำเสนอจบ |
| แนวคิดหลัก | Master Data + Scheduling + Conflict Checking + Quality Analysis + Recommendation + Explanation |
| Tech Stack | Laravel, MySQL, Blade, TailwindCSS, Alpine.js, Laravel Breeze, PHPUnit |

# 1. ภาพรวมโปรเจค

ระบบนี้เป็น Web Application สำหรับบริหารข้อมูลกลางและตารางสอนของโรงเรียน โดยต่อยอดแนวคิดจาก TPSS ของมหิดล เช่น Master Data, RBAC, Smart Check, Dashboard, Audit Trail และ workflow การจัดตาราง แต่ปรับ domain ให้เหมาะกับโรงเรียนไทย

จุดขายของระบบไม่ใช่เพียงการสร้างตาราง แต่คือการช่วยตรวจ วิเคราะห์ แนะนำ และอธิบายว่าตารางนั้นดีพอหรือควรปรับปรุงตรงไหน

## 1.1 Core Value Proposition

ใช้ Master Data กลาง ลดการกรอกข้อมูลซ้ำ

รองรับบทบาทผู้ใช้จริงในโรงเรียน เช่น ฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระ ครูผู้สอน ครูประจำชั้น และผู้บริหาร

จัดตารางได้ทั้งแบบ manual และ generate เบื้องต้น

ตรวจ Hard Constraints แบบ real-time

วิเคราะห์ Soft Constraints และคำนวณ Quality Score

แนะนำการปรับปรุงตารางพร้อมเหตุผล

อธิบายผลลัพธ์เป็นภาษาไทยด้วย Rule-based Explanation และสามารถต่อยอด AI-assisted ได้

## 1.2 Positioning

ระบบนี้ไม่ใช่การทำโปรแกรมแทน TRWIN หรือโปรแกรมจัดตารางสำเร็จรูป แต่เป็นระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่ใช้ข้อมูลกลางของโรงเรียนเพื่อจัดตาราง ตรวจสอบคุณภาพ และอธิบายผลลัพธ์อย่างเป็นระบบ

# 2. Scope และ MVP

| ขอบเขต | รายละเอียด |
| --- | --- |
| In Scope | User/Role, Master Data, Academic Year/Term, Personnel/Department, Homeroom Assignment, Teaching Assignment, Manual Timetable, Timetable Generator, Conflict Checker, Quality Score, Recommendation, Explanation, Dashboard, Export |
| Out of Scope | Student login, Mobile app เต็มรูปแบบ, SSO, Email notification, ระบบจองห้องเต็มรูปแบบ, เชื่อม TRWIN จริง, AI จัดตารางหลัก, Approval workflow ซับซ้อน |
| MVP Goal | ระบบต้องจัดการข้อมูลกลาง สร้างตาราง ตรวจ conflict วิเคราะห์คุณภาพ และ export ตารางได้ |

## 2.1 MVP Features

Login และ role พื้นฐาน

Master Data: ครู วิชา ห้อง ประเภทห้อง ชั้นเรียน คาบเรียน กลุ่มสาระ

ครูประจำชั้นตามปีการศึกษา/ภาคเรียน

Teaching Assignment

Manual Timetable

Timetable Generator แบบ Greedy/Heuristic

Conflict Checker

Quality Score

Recommendation เบื้องต้น

Rule-based Explanation

Export ตารางครู ตารางชั้นเรียน และตารางห้อง

# 3. แผนดำเนินงาน 9 เดือน

แบ่งแผนเป็น 3 ช่วง ได้แก่ เทอมแรก 4 เดือนสำหรับนำเสนอรายละเอียด, ปิดเรียน 1 เดือนสำหรับเตรียมพร้อมก่อนลงมือจริง และเทอมสอง 4 เดือนสำหรับพัฒนาระบบ ทดสอบ และนำเสนอจบ

| เดือน | Phase | งานหลัก | Deliverables |
| --- | --- | --- | --- |
| เดือน 1 | Project Foundation | เลือกหัวข้อ, วิเคราะห์ปัญหา, ศึกษาโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง, กำหนด Product Vision | PRODUCT.md, DOMAIN.md ฉบับแรก |
| เดือน 2 | Requirements & Workflows | เก็บ requirements, วิเคราะห์ roles, เขียน workflow, flowchart | REQUIREMENTS.md, WORKFLOWS.md, flowchart |
| เดือน 3 | Data Model & Design | ออกแบบ ERD, module, architecture, UI wireframe, test plan | DATA_MODEL.md, DESIGN.md, TEST_PLAN.md |
| เดือน 4 | Proposal Presentation | รวมเอกสาร, เตรียม slide, ซ้อมนำเสนอ, ปรับตามอาจารย์ | Proposal package, presentation |
| เดือน 5 | Break Preparation | Setup repo, Laravel skeleton, AI docs, prototype logic ยาก, seed data | Repo ready, docs baseline, prototype notes |
| เดือน 6 | Foundation Implementation | Auth/RBAC, Master Data, Academic Year/Term, Personnel/Department | ระบบพื้นฐานใช้งานได้ |
| เดือน 7 | Scheduling Core | Teaching Assignment, Manual Timetable, Views, Conflict Checker | จัดตารางและตรวจชนได้ |
| เดือน 8 | Analysis & Recommendation | Generator, Quality Score, Recommendation, Explanation, Dashboard, Export | ระบบจุดขายหลักครบ |
| เดือน 9 | Testing & Final Delivery | Feature tests, bug fix, demo data, final report, final presentation | Final demo และเล่มรายงาน |

## 3.1 Sprint Plan แบบ 2 สัปดาห์

| Sprint | ช่วงเวลา | Focus | Deliverable |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | M1 W1-2 | Project Framing | Problem statement, product vision, scope |
| S2 | M1 W3-4 | Competitor & TPSS Analysis | วิเคราะห์ TRWIN/FET/aSc/TPSS, จุดต่างของโปรเจค |
| S3 | M2 W1-2 | Domain & Roles | DOMAIN.md, role matrix, school workflow |
| S4 | M2 W3-4 | Requirements & Flowchart | REQUIREMENTS.md, WORKFLOWS.md, drawio |
| S5 | M3 W1-2 | Data Model | ERD, DATA_MODEL.md, entity definitions |
| S6 | M3 W3-4 | Design & Test Plan | DESIGN.md, TEST_PLAN.md, UI wireframe |
| S7 | M4 W1-2 | Proposal Draft | proposal doc, review checklist |
| S8 | M4 W3-4 | Presentation 1 | slide, script, final proposal defense |
| S9 | M5 W1-4 | Break Setup | repo, Laravel skeleton, seed data, AI docs |
| S10 | M6 W1-2 | Auth & RBAC | login, roles, role middleware |
| S11 | M6 W3-4 | Master Data Core | teachers, subjects, rooms, classes, timeslots |
| S12 | M7 W1-2 | Teaching Assignment | assign teacher-subject-class, workload |
| S13 | M7 W3-4 | Manual Timetable | editor, timetable views |
| S14 | M8 W1-2 | Conflict Checker | teacher/room/class conflicts, shared room |
| S15 | M8 W3-4 | Generator & Quality | greedy generator, quality score |
| S16 | M9 W1-2 | Recommendation & Export | recommendation, explanation, export |
| S17 | M9 W3 | Testing & Bug Fix | tests, bug triage, demo data |
| S18 | M9 W4 | Final Presentation | final report, slide, rehearsal |

# 4. ชุดเอกสารที่ควรมีในโปรเจค

เอกสารต่อไปนี้ใช้ควบคุมขอบเขตและให้ AI/Codex อ่านก่อนเขียนโค้ด

| ไฟล์ | บทบาท |
| --- | --- |
| README.md | สรุปโปรเจค วิธีรัน Tech Stack และเอกสารสำคัญ |
| PRODUCT.md | ปัญหา กลุ่มผู้ใช้ MVP จุดขาย Out of Scope |
| DOMAIN.md | นิยาม domain โรงเรียน เช่น ครู ห้อง คาบ ข้อจำกัด ครูประจำชั้น |
| REQUIREMENTS.md | Functional/Non-functional requirements, business rules, acceptance criteria |
| DATA_MODEL.md | ERD, entities, relationships, schema draft |
| WORKFLOWS.md | flow การทำงานตั้งแต่ setup, schedule, conflict, quality, export |
| DESIGN.md | architecture, module, service layer, UI principles, algorithm strategy |
| BACKLOG.md | Epic, user story, task แยกตาม sprint |
| ROADMAP.md | แผน 9 เดือนและ milestone |
| TEST_PLAN.md | unit/feature/e2e test cases |
| DECISIONS.md | บันทึกการตัดสินใจสำคัญ |
| AI_CONTEXT.md | บริบทสำหรับ AI agent |
| TASK.md | งานปัจจุบันที่ AI ต้องทำ |
| MEMORY.md | ข้อควรจำระยะยาว |
| AGENTS.md | กฎการทำงานของ AI/Codex |
| GLOSSARY.md | คำศัพท์เฉพาะของระบบ |

# 5. User Roles และสิทธิ์

| Role | บริบทจริง | สิทธิ์หลัก |
| --- | --- | --- |
| Admin | ผู้ดูแลระบบ | จัดการผู้ใช้ roles ข้อมูลทั้งหมด settings |
| Academic Staff | ฝ่ายวิชาการ/หัวหน้างานวิชาการ | จัดตารางรวม generate publish export ตรวจ conflict |
| Department Head | หัวหน้ากลุ่มสาระ | จัด/ตรวจ Teaching Assignment, ดูภาระครูในกลุ่มสาระ |
| Teacher | ครูผู้สอน | ดูตารางสอนและภาระงานของตนเอง |
| Homeroom Teacher | ครูประจำชั้น | ดู/print/export ตารางเรียนของห้องที่รับผิดชอบ |
| Viewer | ผู้อำนวยการ/รองฯ/ผู้บริหาร | ดู dashboard และรายงาน read-only |

# 6. Module Specification

| Module | ชื่อ | รายละเอียด |
| --- | --- | --- |
| M1 | User, Role & Permission | Login, RBAC, role menu |
| M2 | School Master Data | ครู วิชา ห้อง ห้องเรียน คาบเรียน กลุ่มสาระ |
| M3 | Academic Year & Term | ปีการศึกษา ภาคเรียน ช่วงจัดตาราง |
| M4 | Personnel & Organization | ตำแหน่ง ฝ่าย กลุ่มสาระ หัวหน้ากลุ่มสาระ |
| M5 | Homeroom Assignment | ครูประจำชั้นตามปี/เทอม |
| M6 | Teaching Assignment | ครูสอนวิชาอะไร ห้องไหน กี่คาบ |
| M7 | Timetable Workspace | manual editor, view by class/teacher/room |
| M8 | Conflict Checker | teacher/room/class/type/capacity conflict |
| M9 | Timetable Generator | generate เบื้องต้นด้วย heuristic |
| M10 | Quality Analyzer | soft constraints และ score |
| M11 | Recommendation Engine | แนะนำย้ายคาบ เปลี่ยนห้อง กระจายภาระ |
| M12 | Explanation & Reports | rule-based explanation, export, dashboard |

# 7. Functional Requirements สรุป

| รหัส | Requirement | รายละเอียด |
| --- | --- | --- |
| FR-01 | User & Role Management | login, logout, RBAC, multiple roles |
| FR-02 | School Master Data | จัดการข้อมูลกลางทั้งหมด |
| FR-03 | Academic Year & Term | ตั้งปี/เทอมและช่วงจัดตาราง |
| FR-04 | Personnel & Department | บุคลากร ตำแหน่ง ฝ่าย กลุ่มสาระ |
| FR-05 | Homeroom Assignment | กำหนดครูประจำชั้น |
| FR-06 | Subject Management | วิชา จำนวนคาบ ความยาก ประเภทห้อง |
| FR-07 | Room Management | ห้อง capacity shared room |
| FR-08 | Teaching Assignment | ครู-วิชา-ชั้นเรียน-จำนวนคาบ |
| FR-09 | Manual Timetable | เพิ่ม/แก้ไขรายการตาราง |
| FR-10 | Generator | generate ตารางเบื้องต้น |
| FR-11 | Conflict Checker | ตรวจชนแบบ real-time |
| FR-12 | Quality Analyzer | คำนวณ quality score |
| FR-13 | Recommendation | แนะนำการปรับปรุง |
| FR-14 | Explanation | อธิบายผลแบบ rule-based/AI optional |
| FR-15 | Dashboard & Reports | สรุปภาพรวมและ export |
| FR-16 | Audit Log | เก็บประวัติการแก้ไขสำคัญ |

# 8. Business Rules / Constraints

## 8.1 Hard Constraints

ครูคนเดียวกันห้ามสอนสองห้องในเวลาเดียวกัน

ห้องปิดห้ามถูกใช้ซ้ำในเวลาเดียวกัน

ชั้นเรียนเดียวกันห้ามมีสองวิชาในคาบเดียวกัน

วิชาที่ต้องใช้ห้องเฉพาะต้องได้ห้องประเภทนั้น

ถ้าห้องเปิด check_capacity ต้องตรวจจำนวนผู้เรียนไม่เกินความจุ

เวลาเริ่มต้นต้องน้อยกว่าเวลาสิ้นสุด

## 8.2 Soft Constraints

ครูไม่ควรสอนติดกันเกินจำนวนคาบที่กำหนด

วิชาหนักไม่ควรติดกันหลายคาบ

วิชาหนักควรกระจายไม่กระจุกในวันเดียว

ครูแต่ละคนควรมีภาระสอนสมดุล

ห้องพิเศษควรถูกใช้งานเหมาะสม ไม่กระจุกเกินไป

ตารางแต่ละห้องเรียนไม่ควรหนักเกินไปในวันเดียว

# 9. Draft Data Model

users, roles, permissions, role_user

personnel, positions, departments, department_members

academic_years, terms

teachers, subjects, room_types, rooms

grade_levels, class_sections, timeslots

homeroom_assignments, teaching_assignments

timetables, timetable_entries

conflict_logs, quality_scores, quality_score_details

recommendations, recommendation_items, audit_logs, ai_prompt_logs

หลักสำคัญคือไม่เก็บชื่อครู วิชา หรือห้องซ้ำใน timetable_entries แต่ใช้อ้างอิงผ่าน foreign keys จาก Master Data

# 10. Test Plan

| Test Case | ชื่อ | Expected Result |
| --- | --- | --- |
| TC-01 | Teacher Conflict | ครูคนเดียวกันสอนสองห้องเวลาเดียวกันต้องถูก block |
| TC-02 | Room Conflict | ห้องปิดถูกใช้ซ้ำเวลาเดียวกันต้อง conflict |
| TC-03 | Class Conflict | ชั้นเรียนเดียวกันมีสองวิชาในคาบเดียวกันไม่ได้ |
| TC-04 | Room Type | วิชาคอมต้องใช้ห้องคอม |
| TC-05 | Shared Room | พื้นที่ shared ไม่แจ้ง room conflict |
| TC-06 | Capacity | ห้องที่เปิด check_capacity ต้องเตือน/บล็อกเมื่อคนเกิน |
| TC-07 | Quality Score | วิชาหนักติดกันต้องลดคะแนน |
| TC-08 | Recommendation | ข้อเสนอควรเพิ่มคะแนนหรือไม่ทำให้แย่ลง |
| TC-09 | Homeroom Export | ครูประจำชั้น export ตารางห้องตัวเองได้ |
| TC-10 | Viewer Permission | ผู้บริหารดู dashboard ได้แต่ไม่แก้ตาราง |

# 11. Risk Management

| ความเสี่ยง | ระดับ | แนวทางลดความเสี่ยง |
| --- | --- | --- |
| Scope ใหญ่เกินไป | สูง | ล็อก MVP และบันทึก Out of Scope ใน PRODUCT.md/DECISIONS.md |
| Data Model ผิด | สูง | ทำ DATA_MODEL.md และ review ก่อนเขียนโค้ด |
| Generator ทำยาก | กลาง-สูง | เริ่มจาก manual + conflict checker ก่อน แล้วใช้ greedy เบื้องต้น |
| AI ทำให้หลุดประเด็น | กลาง | AI เป็น explanation layer เท่านั้น |
| UI เสียเวลา | กลาง | ใช้ Blade/Tailwind แบบเรียบ ทางการ ไม่เน้น animation |
| เวลาทดสอบไม่พอ | สูง | เขียน test ระหว่าง sprint และมีเดือน 9 สำหรับ hardening |

# 12. Final Deliverables

Source code Laravel พร้อม README

Database schema และ seed data

เอกสาร PRODUCT, DOMAIN, REQUIREMENTS, DATA_MODEL, WORKFLOWS, DESIGN, BACKLOG, ROADMAP, TEST_PLAN

Flowchart / ERD / UI wireframe

รายงานโปรเจคจบ

สไลด์นำเสนอ

Demo script

Test report

# 13. Notes on Source Inspiration

เอกสารนี้จัดทำจากแนวคิดที่คุยกันในโปรเจคจบและประสบการณ์จาก TPSS โดยนำหลัก Master Data, RBAC, Scheduling Workflow, Conflict Checking, Smart Warning, Dashboard และ Audit Trail มาปรับให้เหมาะกับระบบโรงเรียนไทย